2026年社会实践“揭榜挂帅”榜单征集表

| 榜单名称 | 全球典型生态项目案例研究及温榆河公园生态项目引入方案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出题单位 | 北京温榆河公园建设管理有限公司 |  |  |  |  |
| 是否联合其他单位出题 | □是 否 |  |  | 如勾选“是”，请在此栏填写联合出题单位名称 |  |
| 建议参与专业 | 林学院、水保学院、园林学院、经管学院、保护学院、国家公园学院、环境学院、草学院各专业及环设、大数据、计算机、心理学等 |  |  | 建议实践日期 | 7-9月 |
| 建议实践地点 | 北京温榆河公园朝阳段 |  |  | 建议团队人数 | 8-12人 |
| 涉及保密事项 | □是（请简要说明） 否 |  |  | 预期匹配团队数量 | 2-3 |
| 联系人 | 姓 名 | 曾婕 | 联系电话 | 18707162817 |  |
|  | 职务/职称 | —— | 电子邮箱 | —— |  |
| 题目介绍 （背景与现实需求） | 北京温榆河公园作为首都最大“城市绿肺”，正处于从“建设成型”向“生态提质”转型的关键阶段。自开园以来，公园引入了花溪锦田、青山公益城市森林等生态项目，但在项目引入机制及规划方面并不成熟，引入路径还有待探索。公园管理方亟需梳理国家及北京市相关政策、企业与社会组织的生态实践，为生态项目的引入争取更多外部支持。 本榜单旨在通过学生团队建立不少于60个全球典型生态项目的STAR案例库，系统分析政策与多方资源，结合多学科视角评估温榆河公园生态现状，提出分类型、分优先级、分物理空间的可引入生态项目方案，最终形成《温榆河公园生态项目引入的空间落位方案与外部支持清单》。研究成果将直接服务于公园后续生态提升项目的精准引入与高效落地，具有真实管理需求和显著示范价值。 |  |  |  |  |
| 主要任务内容 | - 全球典型生态项目案例库建立。 - 筛选不少于60个国内外典型生态项目，用STAR法（情境、任务、行动、结果）逐一进行分析，并标注项目时间、选址、规模，整理成库；需重点归纳项目运营中的有效动作（Action）。 - 项目主题包括但不局限于：生物多样性提升、微小气候改善、土壤改良、流域治理。 - 根据项目运营中的有效动作（Action），自定角度进行生态项目再归纳，形成1份《全球典型生态项目案例研究报告》。 - 政策及项目梳理 - 围绕公园主体，归纳我国及北京市对生态、公园生态的支持性项目、政策、价值倡导。 - 归纳国内外大型企业在生态建设方面战略方向和落位于中国的生态项目。 - 归纳国内外NGO、NPO在生态建设方面的战略方向和落位于中国的生态项目 - 项目主题包括但不限于：生物多样性提升、微小气候改善、土壤改良、流域治理。 - 形成一份《温榆河公园生态项目引入背景研究报告：政策、企业与非营利组织生态实践综述》。 3、温榆河公园生态现状评估分析与改进策略。 (1)运用所学专业的科学分析方法与现场感知评估温榆河公园的生态现状，整合形成1份分析报告。 (2)使用SWOT分析法，并根据紧急度、重要度、影响度三方面进行逐条打分或排序。 (3)使用SWOT战略分析方法，形成公园生态发展矩阵策略表。 (4)整合上述部分，形成1份《温榆河公园生态现状分析与发展策略报告》。 4、北京温榆河公园适宜生态项目引入的空间落位方案与外部支持清单。 (1)结合《温榆河公园生态现状分析与发展战略报告》，评估温榆河公园可引入的生态项目类型、优先级、空间范围。 (2)针对公园可引入生态类型，进行生态项目在空间上的落位，形成温榆河公园生态项目引入与落位方案，需包含《生态项目落位平面总图》。 (3)结合国内相关政策与生态项目（任务内容2），尽可能写出文本中每一个生态项目可争取的外部支持，包括但不限于行业政策、政企项目、资金等。 (4)形成《温榆河公园生态项目引入的空间落位方案与外部支持清单》。 |  |  |  |  |
| 预期成果 | 1、全球典型生态项目案例库 2、《全球典型生态项目案例研究报告》 3、《温榆河公园生态项目引入背景研究报告：政策、企业与非营利组织生态实践综述》 4、《温榆河公园生态现状分析与发展战略报告》 5、《温榆河公园生态项目引入的空间落位方案与外部支持清单》 |  |  |  |  |
| 可提供支持条件及指导措施 | 1、实践场地：7:00-21:00通行温榆河公园朝阳段示范区、一期、二期部分地块。 2、对接资源：指派园内专员人员进行对接，协助提供所需的基础资料。 |  |  |  |  |
| 安全风险及 注意事项 | 1、 野外作业风险：部分调查可能会在草地、林下、灌木丛、水边进行，注意防滑、防蚊虫叮咬；夏季高温需做好防晒及补水，避免中暑。 2、园区规定：实践期间需服从园区管理，不得进入未开放区域或干扰游客；如遇极端天气，立即停止户外作业。 |  |  |  |  |
| 单位审核意见 | 负责人签字：__________________ 单位盖章：__________________ _______年_______月_______日 |  |  |  |  |